MEGÚJUL AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB LAKÓÉPÜLETE

Sajtótájékoztató Faluház 2009. július 23. 10.00

Fontosabb információk
Előzmények:

2006 végén kötött konzorciumi szerződést Amsterdam Nord, Szófia Oboriste kerülete,és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, hogy STACCATO néven pályázzon az EU által kiírt Concerto II keretprogramra.

A pályázat keretében Óbuda vállalta egy 800-900 lakást magában foglaló paneles épület felújítását, energia felhasználás és CO2 kibocsájtás csökkentés érdekében, megújuló energiaforrások igénybevételével.

A pályázaton elnyert támogatás 1 millió Euró volt

2007:

Pontosításra került a pályázat megvalósításához szükséges műszaki tartalom:

Külső nyílászárók cseréje, utólagos homlokzati hőszigetelés, használati melegvizet előállító napkollektor-rendszer telepítése a tetőre. A projekt kalkulált költsége 1,2 milliárd Ft. A beruházás finanszírozásához szükséges a Panel Plusz pályázaton elnyerhető 1/3 állami támogatás.

2008:

Meghatározásra került a finanszírozás:

40 % önkormányzati támogatás (EU támogatás+ Önkormányzat saját forrásai)

33% Panel Plusz

27% Tulajdonosok önrésze

Kiválasztásra került a megvalósítás helyszínéül szolgáló társasház:

Szőlő utcai „Faluház Társasház”

Magyarország legnagyobb lakóépülete, 315 méter hosszú, 15 lépcsőház 10 emelet, 886 lakás, meghatározó az elhelyezkedése.

A Társasház az Önkormányzat döntését követően szeptemberben beadta pályázatát a Panel Plusz pályázatra.

2009:

A Társasházzal közösen, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztása került a kivitelező cég: ÉPKAR ZRT

Megkötésre került a szerződés:

Teljes bekerülési költség: bruttó 1.126.200.000 Ft

Önkormányzati támogatás:       450.480.000 Ft       40% (benne van az 1 Millió Euró)

Panel Plusz                                371.646.000 Ft       33%

Ház:                                           304.074.000 Ft.      27%

A kivitelezés 2009 végére befejeződik.

A műszaki tartalom a következő:

10 cm szigetelés a homlokzaton és a tetőn

5 kamrás műanyag nyílászárók beépítése

1500 m2 napkollektor telepítése a használati melegvíz előállításának érdekében a tetőre.

A beruházás eredményeképpen 50 % körüli energia megtakarítást szeretnénk elérni, társasház megújult külsejével Óbuda Legújabb kori jelképévé válhat, mások számára követhető mintaprojektként tarthatják majd számon.
Partnereink:

A STACCATO pályázat magyar partnerei:

CEU felmérések készítése a lakóközösség körében

Energia Klub kommunikáció, projekt eredményeinek terjesztése

EHÖSZ konferenciák szervezése

BECO Staccato program szakmai koordinátora

A beruházást támogatja még:

Önkormányzati Minisztérium, a Panel Plusz pályázaton keresztül

FŐTÁV ZRT korszerűsíti a társasházban található hőközpontot

Kérdésekkel fordulhatnak:

Puskás Péter alpolgármesterhez

Tel: 06/30 325 1544

E-mail: puskas.peter@obuda.hu
Pásti Andrea főtanácsadóhoz

Tel: 06/30 4073173

E-mail: pasti.andrea@obuda.hu
